## Slide 1
Основы календарного планирования: календарный план и график производства

## Slide 2
Календарное планирование –
это разработка и доведение до структурных подразделений и рабочих мест оперативных плановых заданий по выпуску продукции и обеспечению их необходимыми для этого ресурсами.
Календарный план производства - это документ, который устанавливает последовательность и сроки выполнения производственных операций, а также определяет потребность в трудовых ресурсах во времени.

## Slide 3
Объемно-календарный план (ОКП) имеет следующие значения:
1.Предполагаемый план производства изделий. Это строго производственный план компании (в отличие от прогноза и потребности), выраженный в определенном для производства ассортименте изделий, объемах и сроках их производства. При составлении объемно-календарных планов следует принимать во внимание прогноз, укрупненный производственный план, маркетинговые планы и планы замены продуктовых линий и другие исходные данные, такие как незавершенное производство готовой продукции, наличие материалов, производственных мощностей.
2. Результат процесса объемно-календарного планирования. План, регулирующий производство и закупку изделий, обусловленных данным методом планирования.
3. План более высокого порядка, чем производственный. Планирование осуществляется, как правило, в интервале от месяца до пяти лет. Может быть подготовлен как фактический, так и сценарный.

## Slide 4
Цели и задачи оперативно-календарного плана

## Slide 5
Календарный график - это графическая интерпретация календарного плана, конкретизирующая его относительно состава, объемов, последовательности, сроков выполнения работ.
Виды календарных графиков в зависимости от решаемых задач: 1. Сводный календарный план или график.. 2. Объёмный календарный график. 3. Рабочие календарные графики. 4. Часовые календарные графики.

## Slide 6
При формировании годового календарного плана выпуска продукции необходимо, чтобы календарное распределение обеспечивало:
· Установленные сроки выпуска и поставки готовых изделий, обусловленные договорами; · Возможность внесения корректив в связи с колебанием спроса; · Минимальное незавершённое производство путем уплотнения производственного цикла изготовления изделий; · Максимально возможное использование производственных мощностей цехов в каждом месяце; · Создание предпосылок для слаженной и сопряжённой работы производственных подразделений и условий для эффективного функционирования предприятия в целом.

## Slide 7
Основой планирования работы предприятия являются годовые планы.
Задания годовых планов уточняются и реализуются в процессе оперативного планирования производства, основная роль в котором отводится оперативно-календарному планированию.
Оперативно-календарное планирование является первым этапом оперативно-производственного планирования и представляет собой разработку оперативных планов и графиков изготовления и выпуска продукции.

## Slide 8
Оперативно-календарное планирование является первым этапом оперативно-производственного планирования и представляет собой разработку оперативных планов и графиков изготовления и выпуска продукции.
Оперативно-календарное планирование делится на два вида: - внутрицеховое, - межцеховое.
Межцеховое планирование
служит как для координации деятельности цехов и служб предприятия, так и в качестве базы для внутрицехового планирования.